永春县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（有机肥厂项目）

竣工验收情况表
	项目承担单位名称
	项目主要建设内容完成情况
	考核验收意见
	项目总投资（万元）
	资金补助（万元）

	福建省聚然农业科技有限公司
	批复建设任务：仓库和运营中心480平方米、厂房1幢8110平方米、储水池30立方米2个、粪污池50立方米1个；辅料破碎系统1台、混料仓4台、输送带1台、混合机1台、链板式翻堆机1台、出料换轨车2台、出料皮带机1台、槽发酵控制系统1套、膜发酵系统4套、集料输送机1台、电子计量秤5台、立式破碎机1台、振动筛1台、混合机1台、自动包装系统1套、输送带5台、生产控制系统1套、收粪专用车2辆、铲车2辆、叉车1辆、运输车1辆、可移动式输送带8条、车辆消毒系统1套、尾水处理系统1套、系统说明牌2块、除臭系统1套、检测设备1套、85寸液晶电视1台、养殖场信息管理机1台、畜禽粪污资源化数据分析系统1套、畜禽粪污台账数据库系统1套、养殖场GIS地理信息管理模块1套、智慧系统视频影像管理模块1套、异位发酵床辅助管理系统1套、沼液资源化管理系统1套、机柜1台、语音会议系统1套、管理中心周边视频监控系统1套等。

实际建设完成情况：项目预算投资1910.27万元，实际完成总投资1995.94万元；完成仓库和运营中心700平方米、厂房1幢8230平方米、储水池60立方米1个、储水池5立方米1个、粪污池60立方米1个；辅料破碎系统1台、混料仓5台、输送带1台、混合机1台、链板式翻堆机1台、出料换轨车2台、出料皮带机1台、槽发酵控制系统1套、膜发酵系统4套、集料输送机1台、电子计量秤8台、立式破碎机1台、振动筛1台、混合机1台、自动包装系统1套、输送带5台、生产控制系统1套、收粪专用车2辆、铲车2辆、叉车1辆、运输车1辆、输送带8条、车辆消毒系统1套、尾水处理系统1套、系统说明牌3块、除臭系统1套、检测设备1套、85寸液晶电视1台、养殖场信息管理机1台、畜禽粪污资源化数据分析系统1套、畜禽粪污台账数据库系统1套、养殖场GIS地理信息管理模块1套、智慧系统视频影像管理模块1套、异位发酵床辅助管理系统1套、沼液资源化管理系统1套、机柜1台、语音会议系统1套、管理中心周边视频监控系统1套等。


	合格
	1995.94
	750


