永建综〔2022〕5号

永春县住房和城乡建设局

关于加快农村危房改造工作的通知

各乡镇人民政府：

2022年，我县针对农村低保户等六类低收入群体，持续推进农村危房改造，经过排查鉴定，在原计划完成5户农村危房改造任务的基础上进一步拓展，共计对7户低收入群体进行农村危房改造。截至8月底，我县7户已全部开工，尚未竣工。

根据省住建厅和市住建局工作要求，请各乡镇加快农村危房改造相关工作，现将有关事项通知如下：

**一、按时完成全国农村危房改造信息管理系统录入。**住建部已完成系统平台培训，请各乡镇于10 月25日前完成全国农村危房改造管理系统录入。登陆网址为http://61.154.12.150:9001/ZJBWFGZ/,输入账号密码登陆系统后，直接点击相应模块操作，账号和密码可以咨询县住建工作人员。要录入的内容包括三部分：危房改造、动态监测和乡村建设工匠。

**二、加快危房改造对象竣工速度，提高竣工率。**请达埔镇4户、一都镇2户、蓬壶镇1户危房改造对象加快改造进度，10月底前争取完成100%的节点目标推进工作按期完成，并及时录入完成“福建省乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管平台”。同时，做好相关改造对象“一户一档”归类工作，迎接相关审计工作。

**三、摸底2023年农村危房改造任务计划。**按照《永春县农村低收入群体等重点对象住房安全保障实施方案》要求，各乡镇要定期开展农村低收入群体住房安全动态监测，做好调查摸底，合理确定2023年农村危房改造需求。

住房和城乡建设部信息中心

技术支持：010-62942699 QQ2304533811

县住建局村镇站

电 话：23883922

电子邮箱：[yc23883922@163.com](mailto:yc23883922@163.com)

附 件：1.全国农村危房改造信息系统说明和使用指南

2.全国农村危房改造信息系统培训PPT

永春县住房和城乡建设局

2022年9月27日

(此件主动公开)

|  |
| --- |
| 永春县住房和城乡建设局 2022年9月27日印发 |