永春县专项整治技术服务项目采购报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 永春县专项整治技术服务项目 | 报价人及联系电话 |  |
| 报价（万元） |  | 备注 |  |  |
| 报价单位经办人签名： 单位（盖章）： |  |  |  |

永春县专项整治技术服务项目

内容及要求

一、项目背景

根据国家统一部署，专项整治工作已全面展开，各地按照整治工作方案安排，分类推进存量问题处置。当前整治工作进入攻坚阶段，存量问题处置任务重、时间紧、标准高，需专业技术服务力量提供工作底图、实地测量、外业实地举证、前置处置意见拟定、数据整合上报等方面的技术支撑，确保整治工作规范、有序、高效推进。

二、工作内容

供应商须按以下五大递进式工作环节开展作业。各环节成果相互支撑、逐级校验，实现单图斑全流程溯源管控。

（一）制作工作底图

结合本项目技术要求，整合上级下发疑似违法图斑、第二次全国土地调查耕地数据、2017年前基本农田数据、国土空间规划成果数据开展叠加分析、图层整合，完成本项目专项工作底图编制与完善。

（二）实地测量

采用RTK、全站仪等专业测绘设备开展外业实测，精准采集上级下发疑似图斑范围内建（构）筑物空间位置及边界信息，为后续多源数据融合分析提供精准空间坐标基底。

（三）外业实地举证

作业人员依托工作底图及实测成果，开展全部存量问题图斑的现场踏勘举证工作并按“一宗一档”进行整理归档。

（四）前置处置意见拟定

综合工作底图、实地测量、外业实地举证等各项成果，对照国家及省、市耕地保护、卫片执法合规性判定标准，逐图斑开展前置合规性判定。结合图斑占地类型、建设时段、规划符合性、整改情况，出具处置建议，为采购人后续正式处置工作提供参考。

（五）业务数据整合处理

整合项目成果资料，统一规整数据格式，逐宗整合以下资料：

1.图斑基础信息；

2.实测范围矢量；

3.前置处置意见。

严格按照专项整治处置工作平台的要求，对图斑信息进行核实，确保上报数据顺利通过市、省两级审核校验，保障采购人开展后续图斑分类处置工作。