附件2：

2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（支持农村人居环境整治提升）

资金项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设选点（乡镇、村） | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模（万元） | 申请补助金额（万元） | 项目进度安排 | 常住人口/户数 | 脱贫人口/户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山围塘环境提升 | 桃城镇 姜莲村 | 完善基础设施，提升人居环境 | 建设山围塘周边安全护栏设施654米，安装休闲石凳8张；实施山围塘清淤治理工程（其中西边源头南洋溪120立方米、北边源头桥头180立方米）。 | 45 | 35 | 2025.06-2025.12 | 228人/7户 | 23人/8户 |
| 2 | 沿溪休闲步道整治提升工程 | 桃城镇 外坵村 | 提升基础设施，改善人居环境，创建水美乡村 | 建设500多平方米农民休闲广场，完善棋牌活动室、户外运动健身、小广场硬化美化等配套设施，新建农村公厕1座，面积20平方米，设置男女蹲位各5个，修复沿溪破损安全护栏10个，安装溪岸两侧太阳能路灯60盏，打造100米乡村文化长廊。 | 50 | 40 | 2025.06-2025.12 | 610人/202户 | 40人/16户 |
| 3 | 旧村角落步道绿化提升 | 桃城镇 大坪村 | 完善基础设施、提升环境 | 修复旧村角落原有古步道3500米，在环村步道两侧种植樱花200株、桃花100株（苗高1.2-1.5米、直径1-2厘米），将旧村部改造建设为民宿2间，面积90平方米，完善卫生间、空调、电视等供登山游客住宿使用的配套设备，安装民宿周边太阳能路灯10盏。 | 45 | 35 | 2025.06-2025.12 | 256人/88户 | 13人/4户 |
| 4 | 东美村人居环境整治提升 | 东关镇 东美村 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 马甲桥到东关桥的沿溪两侧步道4公里建设太阳能路灯105盏，在移民广场、东美停车场、桥尾半岛的休息亭安装太阳能夜间照明灯，桥尾半岛步道两侧增设座椅25套，沿途绿化整治、水渠清淤、垃圾设施更换、护栏和基础设施修复（路面、污水管、排水沟破损）等。 | 60 | 45 | 2025.05-2025.12 | 1005人/398户 | 16人/5户 |
| 5 | 美升村人居环境整治提升 | 东关镇 美升村 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 美升村更换2个地埋式垃圾中转站压缩箱，维修更换自动装置，建设太阳能路灯112盏，美升小学、湿地公园周边环境卫生整治、水沟清理、绿化提升、停车场建设等。 | 60 | 40 | 2025.05-2025.12 | 870人/440户 | 9人/3户 |
| 6 | 东关村人居环境整治提升 | 东关镇 东关村 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 大路至卫生院道路两侧及东碧中学周边环境卫生整治，建设太阳能路灯135盏，建设25个停车位，沿途约2公里绿化提升、水沟清理、基础设施修复等。 | 55 | 40 | 2025.05-2025.12 | 1350人/595户 | 24人/6户 |
| 7 | 侯龙村农村人居环境整治提升项目 | 吾峰镇 侯龙村 | 完善基础设施，提升村容村貌 | 1.新建赵埔角落路（外条线）的路基，长约500米宽5米，进一步完善环村道路建设，方便群众出行； 2.开展人居环境整治，提升改造、完善乡村风貌、创建美丽乡村小公园、小广场，打造邻里绿美家园。 | 80 | 30 | 2025.01-2025.11 | 793人/570户 | 6人/3户 |
| 8 | 公路驿站改造 | 呈祥乡 西村村 | 提升农村人居环境、促进乡村旅游发展、提供便民服务。 | 将雪山书阁改造成一个多功能驿站。主要对雪山书阁168.09平方露台进行改造，对雪山书阁外立面改造，周边配套建设停车场所、新增1处游客休息区、1处游客打卡装置和夜灯照明。 | 50 | 35 | 2025.4-2025.11 | 1350人/892户 | 6人/3户 |