附件1

省级示范创建村补助资金（2025年度第四笔）任务清单

单位：万元

| 序号 | 示范创建对象 | 补助项目 | 完成建设内容 | 补助金额 （第四笔） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃城镇 | 丰山塘内至小湖格公路硬化工程 | 道路硬化1.233公里，安全防护工程约800米 | 乡村振兴补助资金40万元，本次下拨补助资金40万元。 | 资金列支闽财农指〔2025〕34号 |
| 2 | 桃城镇 | 乡村旅游设施 | 滨水道路铺设彩色沥青步道约1公里。 | 乡村振兴补助资金40万元，本次下拨补助资金40万元。 | 资金列支闽财农指〔2025〕34号 |
| 3 | 桃城镇 | 东岳溪整治 | 河道清淤、污水管阀修复1.78公里，污水检查井修复 | 乡村振兴补助资金30万元，本次下拨补助资金30万元。 | 资金列支闽财农指〔2025〕34号 |
| 1 | 仙岭村 | 枇杷品种园扩建及提升 | 1.枇杷品种园扩建及提升已完成规划设计，完成土地流转并支付租金，园区平整与优质品种苗预定。2、产品加工多功能场已完成设计及前阶段性施 | 乡村振兴补助资金220万元，本次下拨补助资金30万元。 | 资金列支闽财农指〔2025〕34号 |
| 2 | 仙岭村 | 仙岭产业基础设施建设工程 | 枇杷桂花产业田间步道进行水泥硬化，长约1400米，宽约1米。已完成进度70%。 | 乡村振兴补助资金13万元，本次下拨补助资金8万元。 | 资金列支闽财农指〔2025〕34号 |
| 3 | 仙岭村 | 仙岭村人居环境整治提升项目 | 1、仙圣山环境提升：正在施工中，已完成进度50% 2、沈家大院防护设施建设及周边环境提升：正在施工中，已完成进度80% 3、仙源驿道提升：正在施工中，已完成进度85%。 | 乡村振兴补助资金63万元，本次下拨补助资金40万元。 | 资金列支闽财农指〔2025〕34号 |
| 合 计 |  |  |  | 188 |  |