附件1

省级示范创建村补助资金（2025年度第六笔）任务清单

单位：万元

| 序号 | 示范创建对象 | 补助项目 | 完成建设内容 | 补助金额 （第五笔） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵩溪村 | 嵩溪村共富产业项目 | 完成农村电商示范基地9000多平方主体建设。已完成示范创建补助内容。 | 乡村振兴补助资金765万元，本次下拨补助资金110万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 2 | 卿园村 | 永春县甘蔗产业展示中心 | 完成整个建设内容，正在整理项目内业材料。 | 乡村振兴补助资金55万元，本次下拨补助资金25万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 3 | 卿园村 | 卿园村乡村人才振兴项目 | 初步盘活闲置房屋资源6幢，引入4家业态，完成项目投资的80%。 | 乡村振兴补助资金170万元，本次下拨补助资金80万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 4 | 凤美村 | 魁星百果园产业基地 | 项目已完成场部主体及室外场地项目施工，危房改造、水利设施项目新建，完成山地、果林流转开荒，栽植各种果树；步道及休憩场地项目已施工80%；完成总体项目的80% | 乡村振兴补助资金400万元，本次下拨补助资金80万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 5 | 凤美村 | 凤美村立面及宜居环境整治 | 立面及宜居环境整治已完成招投标并进场施工，设计立面整治面积约6500㎡，目前已完成2栋建筑外立面改造，拆除乱搭乱建面积约3000㎡，完成总体项目的50% | 乡村振兴补助资金100万元，本次下拨补助资金30万元。 | 列支 闽财农指〔2025〕34号 |
| 合 计 |  |  |  | 325 |  |